| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 0n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Avance segunda semana creación de estructuras base para el proyecto |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas |  |  |  |  |  |
| Autor: | Chica Solorzano Carlos Ricardo Garcia Gomez Gustavo Alfredo |  |  |  |  |  |
| Fecha: | (9/05/2026) | Hora Inicio: | (12:00 PM) | Hora Fin: | (16:00 PM ) |  |
| Lugar: | Microsoft Teams |  |  |  |  |  |
| Referencias: |  |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |
| CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO | Desarrollador | CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO |
| CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL | Desarrollador Backend (PHP) | CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL |
| GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO | Desarrollador Backend (PHP) | GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO |
| GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO | Desarrollador | GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO |
| VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER | Desarrollador Backend (PHP) | VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER |
| ZURITA BARCO ANDY GABRIEL | Desarrollador Backend (PHP) | ZURITA BARCO ANDY GABRIEL |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |

ASPECTOS TRATADOS

- Definición de Arquitectura Base: En este avance definimos y creamos los componentes y carpetas necesarias para iniciar formalmente la construcción del proyecto, aplicando el patrón MVC y separando las capas de cliente y servidor.

- Inicialización del Frontend: Se estructuró el entorno de desarrollo para la interfaz de usuario utilizando React (JavaScript + React Compiler), configurando los componentes base que consumirán la API.

- Inicialización del Backend: Se establecieron las carpetas de Controladores, Modelos y Rutas (public/index.php) para el desarrollo de la API REST utilizando PHP puro.

- Configuración de Base de Datos: Se implementó y conectó exitosamente la base de datos relacional bajo el motor MySQL, asegurando la integridad para los módulos de clientes y usuarios.

LISTA DE ACCIONES

- Creación del repositorio y carpetas Frontend: Subir la estructura inicial de React a GitHub. Responsables: Equipo Frontend (Anzules, Calderón, Castillo).

- Creación del repositorio y carpetas Backend: Subir la estructura base MVC en PHP con el Front Controller y CORS configurado. Responsables: Equipo Backend (Chichanda, Galarza, Vaccaro, Zurita).

- Despliegue local de MySQL: Ejecutar el script SQL unificado y verificar la conexión mediante PDO en PHP. Responsables: Desarrolladores Generales (Chica, García).

ANEXOS

https://github.com/WallUG/PROYECTO_CSWF_APP