UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

TAREA:

DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO GRUPAL PARA EL PRIMER PARCIAL

ASIGNATURA

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

AUTORES

ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN

CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO

CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO

CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO

CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL

GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO

GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO

VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER

ZURITA BARCO ANDY GABRIEL

DOCENTE

Ph.D. Franklin Parrales

GUAYAQUIL – ECUADOR

# Alcance y Planificación del Proyecto

## 1. Información General

- Proyecto: Sistema Web de Gestión de Órdenes de Servicio para Talleres Automotrices.

- Modalidad: Trabajo Colaborativo (Equipo de 9 integrantes).

- Arquitectura Tecnológica: Frontend: React.js / Angular (Desplegado en GitHub Pages).

  - Backend: PHP puro (API RESTful desplegada en hosting compatible).

  - Base de Datos: MySQL.

## 2. Definición del Alcance

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión de órdenes de servicio en talleres pequeños de reparación automotriz en Guayaquil. Tras haber completado la base arquitectónica y los módulos de Autenticación y Gestión de Clientes/Vehículos en el primer parcial, esta segunda etapa se centra en el núcleo del negocio es decir la operatividad del taller.

Fuera del alcance: El sistema NO cubrirá módulos de facturación electrónica, pasarelas de pago online, integraciones con SRI ni un inventario complejo de bodegas múltiples. Se limitará a un catálogo maestro de servicios/repuestos.

3. Fases de Desarrollo

Para adaptarnos al ciclo académico, el proyecto se divide en dos fases principales de entrega:

FASE 2: Segundo Parcial

El objetivo de esta fase es implementar la lógica de negocio operativa del taller, garantizando la integridad transaccional de la base de datos (descuento de inventarios) y la trazabilidad de las reparaciones.

Módulos a entregar en el Segundo Parcial:

- Módulo de Gestión de Inventario (Repuestos):

  - CRUD del catálogo de repuestos (Nombre, Precio, Stock).

  - Alertas visuales de stock bajo.

- Módulo de Órdenes de Servicio (Nucleo):

  - Creación de nuevas Órdenes asociando Cliente, Vehículo y asignando un Técnico.

  - Inserción de detalles del servicio: Mano de obra y adición de repuestos a la orden.

  - Descuento automático del stock de inventario al añadir un repuesto a una orden (Manejo de transacciones/Triggers).

  - Ciclo de vida y transición de estados de la orden (Pendiente, En Proceso, Finalizado).

- Módulo de Historial y Reportes:

  - Vista consolidada del historial de reparaciones por vehículo.

  - Reporte general de órdenes atendidas e ingresos generados.

- Módulo de Control de Acceso por Roles (RBAC)

  - Enrutador Protegido en Frontend: Implementación de rutas privadas en React Router que verifiquen el rol del usuario contenido en el token JWT.

  - Dashboard del Administrador (/dashboard): Menú lateral completo con acceso global a Clientes, Vehículos, Catálogo, Órdenes Generales e informes financieros.

  - Dashboard del Técnico (/tecnico/dashboard): Interfaz móvil/tablet simplificada y optimizada. Muestra únicamente la lista de vehículos y órdenes que tiene asignadas el mecánico logueado, ocultando accesos administrativos.

## Organización del Equipo

| Rol / Célula | Integrantes (Cant.) | Responsabilidades – Segundo Parcial |
| --- | --- | --- |
| Frontend Devs | 3 | Maquetación UI/UX para el dashboard de Órdenes, Inventario y Reportes. Implementación de lógica interactiva para agregar repuestos a la orden dinámicamente. Manejo de estados de error para transacciones fallidas. |
| Backend Devs | 3 | Desarrollo de los Controladores de Órdenes e Inventario. Implementación de transacciones PDO con bloques try-catch para evitar inconsistencias al descontar stock y generar la orden de forma simultánea. |
| Database & DevOps | 1 | Actualización del script SQL con las nuevas tablas (orden, detalle_orden, repuesto, tecnico). Creación de Triggers o Procedimientos Almacenados para el control estricto de inventario. |
| Analista QA | 1 | Pruebas de integración del flujo crítico (Generar orden -> Añadir repuesto -> Verificar descuento en BD -> Finalizar orden). Pruebas de restricciones de acceso por JWT. |
| Líder / Analista | 1 | Gestión de ramas en GitHub para evitar conflictos en módulos complejos (Órdenes). Revisión de Pull Requests. Mantenimiento del Documento de Diseño Detallado final. |