| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 0n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Avance semana 11 Módulo de Órdenes de Servicio, Triggers e Integración Transaccional |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas |  |  |  |  |  |
| Autor: | Chica Solorzano Carlos Ricardo Garcia Gomez Gustavo Alfredo |  |  |  |  |  |
| Fecha: | (13/06/2026) | Hora Inicio: | (12:00 PM) | Hora Fin: | (16:00 PM ) |  |
| Lugar: | Microsoft Teams |  |  |  |  |  |
| Referencias: |  |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |
| CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO | Desarrollador | CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO |
| CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL | Desarrollador Backend (PHP) | CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL |
| GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO | Desarrollador Backend (PHP) | GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO |
| GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO | Desarrollador | GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO |
| VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER | Desarrollador Backend (PHP) | VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER |
| ZURITA BARCO ANDY GABRIEL | Desarrollador Backend (PHP) | ZURITA BARCO ANDY GABRIEL |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |

ASPECTOS TRATADOS

- Creación y Formato de Órdenes: Se implementó exitosamente el flujo de creación de órdenes de servicio, el cual asocia al vehículo, al cliente (por medio del vehículo seleccionado) y al técnico asignado. El número de orden ahora se autogenera mediante el backend con el formato estandarizado ORD-YYYYMMDD-NNN.

- Estructura Dinámica de Detalles: Se expuso el funcionamiento de la tabla dinámica del frontend, permitiendo agregar múltiples ítems a la orden (repuestos del inventario o mano de obra) con cálculo automático en tiempo real de subtotales y montos totales.

- Descuento Automático de Stock: Se validó la integración asíncrona de los triggers en la base de datos MySQL (trg_after_insert_detalle y trg_after_delete_detalle). Al insertar o eliminar repuestos en el detalle de la orden, la base de datos descuenta o devuelve automáticamente el stock correspondiente en la tabla item_catalogo.

- Control Transaccional ACID: Se verificó la atomicidad de las operaciones del backend mediante transacciones SQL (beginTransaction(), commit(), rollBack()), garantizando que la creación de la orden de servicio y de todos sus detalles se ejecuten correctamente en conjunto o se reviertan en su totalidad ante un fallo.

- Ciclo de Vida y Estados de Orden: Se programó el flujo de transición de estados de la orden (Pendiente, En Proceso, En Espera de Repuestos, Finalizado, Entregado y Cancelado), renderizando indicadores de color (badges) en la UI e integrando su actualización directamente en el formulario de edición.

- Revisión de Archivos de Código:

  - Backend: Se aprobaron los controladores OrdenServicioController.php y TecnicoController.php, los modelos OrdenServicio.php, DetalleOrden.php y Tecnico.php, y la seguridad en la ruta /api/ordenes.

  - Frontend: Se integraron las páginas OrdenListPage.jsx, OrdenFormPage.jsx (con su tabla dinámica), el componente modular OrdenTable.jsx y el servicio API ordenService.js.

LISTA DE ACCIONES

- Pruebas de Estrés Transaccional: Provocar fallos intencionales (ej. insertando detalles de ítems sin stock o con IDs inexistentes) para certificar que el backend realice el rollBack() correctamente y no deje cabeceras de órdenes huérfanas en la base de datos.

Responsable: Desarrolladores (Chica, García).

- Pruebas de Sincronización de Stock: Comprobar desde la interfaz de inventario que, tras emitir una orden con repuestos, el stock de catálogo disminuya de inmediato el número exacto de ítems seleccionados. Responsables: Equipo Backend (Chichanda, Galarza, Vaccaro, Zurita).

- Refactorización de Badges Visuales: Asegurar que los colores asignados a los estados de las órdenes correspondan a las pautas de diseño responsivo de la interfaz web para pantallas móviles y tablets.

Responsables: Equipo Frontend (Anzules, Calderón, Castillo).

ANEXOS

https://github.com/WallUG/PROYECTO_CSWF_APP