| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 0n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Avance semana 12 Manual de Usuario y Preparación de Exposición UWE |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas |  |  |  |  |  |
| Autor: | Chica Solorzano Carlos Ricardo Garcia Gomez Gustavo Alfredo |  |  |  |  |  |
| Fecha: | (27/06/2026) | Hora Inicio: | (12:00 PM) | Hora Fin: | (16:00 PM ) |  |
| Lugar: | Microsoft Teams |  |  |  |  |  |
| Referencias: |  |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |
| CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO | Desarrollador | CHICA SOLORZANO CARLOS RICARDO |
| CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL | Desarrollador Backend (PHP) | CHICHANDA VELASQUEZ JOSUE RAFAEL |
| GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO | Desarrollador Backend (PHP) | GALARZA RUGEL DIEGO FRANCISCO |
| GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO | Desarrollador | GARCIA GOMEZ GUSTAVO ALFREDO |
| VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER | Desarrollador Backend (PHP) | VACCARO ACOSTA JONATHAN JAVIER |
| ZURITA BARCO ANDY GABRIEL | Desarrollador Backend (PHP) | ZURITA BARCO ANDY GABRIEL |
| ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN | Desarrollador Frontend | ANZULES LORENTTY HARRY BENJAMIN |
| CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO | Desarrollador Frontend | CALDERON HERRERA JOSEPH FERNANDO |
| CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO | Desarrollador Frontend | CASTILLO MERA DANIEL FERNANDO |

ASPECTOS TRATADOS

- Maquetación y Estructura del Manual de Usuario: Se organizó la primera versión del manual de usuario para el sistema. Se definieron las secciones de acceso, requerimientos mínimos del navegador, guía de inicio de sesión, y los flujos detallados paso a paso para el perfil del Administrador (clientes, vehículos e inventarios) y del Técnico Mecánico (diagnósticos y avance de reparaciones).

- Definición de Vistas en el Manual: Se acordó que el manual debe incluir capturas de pantalla reales de la interfaz en React.js, resaltando mediante indicadores visuales los campos obligatorios de los formularios y el uso de los selectores dinámicos.

- Estructura Metodológica UWE (UML Web Engineering): Se preparó el material técnico para la exposición del grupo enfocada en ingeniería web. Se diseñaron y revisaron de manera colaborativa los diagramas requeridos bajo este estándar:

  - Modelo Conceptual: Mapeando las entidades de la base de datos MySQL como clases persistentes.

  - Modelo de Navegación: Definiendo la estructura de enlaces e indexación, justificando la redirección segura basada en tokens JWT.

  - Modelo de Presentación: Diagramando la composición visual de las pantallas dinámicas y formularios reactivos de la aplicación.

- Distribución de Roles de Exposición: El equipo seleccionó a los ponentes para la sustentación teórica del modelado web ante el Ph.D. Franklin Parrales, asegurando una distribución equitativa de las explicaciones arquitectónicas del backend y maquetación frontend.

LISTA DE ACCIONES

- Captura de Pantallas del Dashboard: Realizar capturas de pantalla de los módulos en alta resolución, prestando especial atención a la grilla dinámica de adición de repuestos e indicadores visuales de stock crítico. Responsables: Equipo Frontend (Anzules, Calderón, Castillo).

- Unificación de Diapositivas UWE: Consolidar el diseño y la estructura de las diapositivas de la presentación grupal basándose en los diagramas de navegación y presentación generados. Responsables: Líder y Analista (Chica, García).

- Revisión Ortográfica y de Redacción: Asegurar la uniformidad del lenguaje del manual de usuario y su legibilidad para personal del taller con perfil no informático. Responsable: Todo el grupo.

ANEXOS

https://github.com/WallUG/PROYECTO_CSWF_APP